2020．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 11.16前确定产品定位；
* 11.19前完成第一版界面原型；
* 11.21前确定第一版产品范围；
* 11.26前完成主要技术点研究；
* 12.5前确定下一阶段任务的细化安排；

2020．12月：产品的需求细化、产品设计细化；

2021．1-2月：组建网站建设团队，进入建设期；

2021．3-4月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和客户进行测试）；